Gap Analysis — Pase a Producción

CASA SALCO ERP

Fecha: 2026-05-07

# Resumen ejecutivo

Estado actual:

El sistema está en estado dev-ready: corre estable en el servidor y todos los flujos básicos funcionan. Está listo para uso interno, demos y training de usuarios. NO está listo para uso productivo real con clientes porque hay tres bloqueadores duros (secrets default, AFIP en modo mock y OCR en modo mock).

Bloqueadores críticos para producción:

Secrets en valores de desarrollo (JWT_SECRET_KEY y SECRET_KEY).

AFIP en modo 'mock' — la facturación electrónica no emite a AFIP de verdad.

OCR en modo 'mock' — el OCR de comprobantes devuelve datos ficticios; falta API key real (Claude o Gemini).

Aspectos importantes pero no bloqueantes:

Servidor corre en Werkzeug (dev server) y no en Gunicorn — funciona pero no es óptimo.

Base de datos en SQLite local — para volumen real conviene Postgres.

Stock cargado es demo (random) — falta inventario real.

No hay backups programados ni monitoring activo.

# 1. Lo que se hizo

Trabajo realizado durante esta iteración (verificable en git log y en los reportes del agente APB).

## 1.1 Infraestructura y deployment

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| DONE | Single-port (5005) | Backend Flask sirve frontend buildado + API en el mismo puerto. Eliminó la dependencia del proxy de Vite. |
| DONE | Migración a subpath /casasalco/ | Convención del nginx del usuario. Frontend con base, backend con WSGI middleware que strippa el prefix. |
| DONE | Bloque nginx en 2 servers | Agregado en laagencia.myvnc.com y datacivis.myvnc.com sin tocar el resto. |
| DONE | Diagnóstico bug Vite + Node v24 | Identificado y documentado. Workaround: single-port. |
| DONE | Limpieza vite.config.js legacy | Había dos configs (.ts y .js), Vite priorizaba el .js viejo con datos pre-rebrand. |

## 1.2 Calidad de datos

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| DONE | Rebrand castulo → casasalco | DB renombrada con backup, 8 usuarios actualizados, 22 archivos del repo. (Sesión anterior) |
| DONE | Cajeros con nombre correcto | Reemplazado 'Cajero Castulo X' por 'Cajero CASA SALCO X' en DB. |
| DONE | Merge de 4 sucursales a 1 | Una sola sucursal CASA SALCO. 556 facturas + 622 movimientos preservados con remap de punto_venta y caja_numero. Backup previo. |
| DONE | Stock demo cargado | 34.847 artículos con stock distribuido (5% sin stock, 15% bajo, 60% medio, 15% alto, 5% sobrestock). Total 4.874.411 unidades. |
| DONE | Importación XLS legacy | 34.847 artículos del XLS de CASA SALCO + 123 proveedores + 36.204 relaciones articulo-proveedor. |

## 1.3 Bug fixes

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| DONE | Login password vacío → 422 | Era 401 invalid_credentials. Ahora schema Pydantic con Field(min_length=1). |
| DONE | JWT error shape consistente | Antes {msg:...}, ahora {code, error}. 5 callbacks de Flask-JWT-Extended registrados. |
| DONE | Werkzeug 404 normalizado | Antes blurb largo, ahora 'ruta no encontrada'. |
| DONE | Stock 42x más rápido | GET /api/v1/stock pasó de 2.5s/15MB a 0.06s/28KB. Paginación + filtros server-side, articulo embedded. |
| DONE | Dropdown transparente | Faltaba 'popover' en tailwind.config — los menús de usuario y tooltips se veían sin fondo. |
| DONE | Loop de redirects en /casasalco/ | El WSGI middleware strippeaba prefix y mi before_request lo redirigía de vuelta. Fix: chequear SCRIPT_NAME. |

## 1.4 Features y módulos

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| DONE | Permisos por rol en frontend | Sidebar filtra menús + beforeLoad guards en rutas sensibles. Antes el cajero veía todo. |
| DONE | Módulo Mantenimiento conectado | Tabs con Familias / Rubros / Subrubros / Marcas. Componentes existían pero la ruta era placeholder. |
| DONE | Stock con búsqueda y filtros server-side | q (código/descripción) + estado (agotado/critico/reorden/sobrestock/ok/bajo_minimo) + paginación + endpoint /resumen. |

## 1.5 Calidad y herramientas

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| DONE | Agente APB de smoke testing | ~50 chequeos automatizados sobre la API: auth, permisos, inputs malos, catálogos, SPA. Ejecutable on-demand. |
| DONE | 4 manuales de usuario | admin / supervisor / cajero / contador en .docx con screenshots embebidos automáticos (Playwright). |
| DONE | Scripts reutilizables | scripts/capture_screenshots.py + scripts/generate_manuals.py para regenerar manuales tras cambios de UI. |
| DONE | Memoria persistente | Decisiones, bugs y discoveries guardados en engram para futuras sesiones. |

# 2. Gap a producción

Pendientes para que el sistema pueda usarse en producción real con clientes y emisión de comprobantes fiscales.

## 2.1 Bloqueadores críticos (no se puede ir a prod sin esto)

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| RIESGO | JWT_SECRET_KEY y SECRET_KEY default | Actualmente: 'dev-jwt-secret-key-at-least-32-bytes-long-please-change'. Generar con `openssl rand -hex 32` y setear en .env. Si quedan así, cualquiera puede falsificar tokens. |
| RIESGO | AFIP_MODE=mock | La facturación electrónica devuelve CAEs falsos. Para producción: configurar pyafipws con cert+key reales, AFIP_HOMO=False, CUIT real. |
| RIESGO | OCR_MODE=mock | Los datos extraídos son fake. Para producción: setear OCR_MODE=gemini o anthropic con la API key correspondiente. El módulo está implementado y funciona; solo falta la key. |
| RIESGO | Cert AFIP no instalado | Una vez generado el cert/key real, ubicar en instance/afip_certs/<cuit>/. El cert dura 2 años — agendar renewal. |

## 2.2 Importantes (deberían hacerse antes del go-live)

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| TODO | WSGI server productivo | Cambiar Werkzeug dev server por gunicorn + gevent (worker class para SocketIO). Comando: gunicorn --bind 0.0.0.0:5005 --worker-class gevent --workers 1 wsgi:app. |
| TODO | Servicio Windows / supervisord | Para que el backend se inicie automáticamente al boot y reinicie si crashea. Usar NSSM o WinSW para Windows. |
| TODO | Migrar SQLite → Postgres | SQLite OK para low traffic, pero con varios cajeros simultáneos puede sufrir lock contention. Postgres recomendado. Hay un script scripts/migrate_sqlite_to_postgres.py. |
| TODO | Backups automáticos | Programar pg_dump (o sqlite .backup) diario, retención 30 días, copia off-site (Google Drive / S3). |
| TODO | Datos reales de stock | El stock actual es random demo. Cargar el inventario real de CASA SALCO desde XLS o conteo físico inicial. |
| TODO | Datos reales de saldos cuenta corriente | Cargar saldo inicial de clientes y proveedores con cuenta corriente. |

## 2.3 Calidad de datos heredada del XLS

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| TODO | 2.051 marcas con duplicados | Probablemente 'Coca Cola', 'COCA-COLA', 'COCACOLA' como entradas distintas. Detectar y consolidar (puede automatizarse con similitud). |
| TODO | Artículos con marca_id=NULL | Los 34.847 importados del XLS no tienen marca asociada. Decidir si vale la pena vincular. |
| TODO | 611 rubros con muchos 'sin-rubro' | El importador del XLS no encontraba algunos rubros y caía a fallback. Revisar. |
| TODO | 5 alertas con sucursal_id=NULL | Detectado al hacer merge. Ver si es bug del seed o intencional. |

## 2.4 Operación y monitoreo

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| TODO | Logs estructurados | Hoy salen a stdout. Para producción: logging estructurado (JSON) a archivos rotados, o a un colector (Loki / CloudWatch). |
| TODO | Monitoring básico | Alertas si el backend cae, si la latencia sube, si la DB crece sin control. Sentry para errores en runtime. |
| TODO | Procedimiento de rollback | Documentar cómo volver atrás un release si rompe en producción. |
| TODO | Plan de migration de schema | Hoy las migraciones se corren con `flask db upgrade` manual. Definir cuándo/cómo en cada release. |

## 2.5 Seguridad (no urgente pero recomendado)

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| TODO | Rate limiting en /auth/login | Mitigar brute-force. Flask-Limiter o nginx limit_req. |
| TODO | Logging de auditoría | Quién creó/modificó/eliminó qué y cuándo. Tabla 'audit_log' con triggers o middleware. |
| TODO | CSP headers en nginx | Content Security Policy para mitigar XSS aunque ya validamos en backend. |
| TODO | HTTPS-only cookie flags | Verificar httpOnly + secure + sameSite en JWT cookies si se usan (hoy es Bearer header). |
| TODO | Forzar password reset al primer login | Los seeds tienen passwords genéricas (admin123, cajero123, etc). Forzar cambio al primer ingreso. |

## 2.6 Funcionalidades pendientes

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| TODO | Catalog-promociones | Heredado de iteración previa. Diseño retry pendiente. |
| TODO | Reportes históricos post-merge | Verificar que los reportes funcionan con punto_venta y caja_numero remapeados (1..4 dentro de la única sucursal). |
| TODO | Mantenimiento — secciones extra | Hoy tabs solo Familias / Rubros / Subrubros / Marcas. Falta: usuarios/roles, sucursales, parámetros del negocio (CUIT, IVA), listas de precios, importación XLS desde UI. |
| TODO | Detector de duplicados (marcas) | Endpoint que sugiere consolidaciones por similitud de string. Ayuda a limpiar las 2.051 marcas heredadas. |

## 2.7 Deuda técnica conocida

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| TODO | Vite proxy bug con Node v24 | Workaround actual: single-port. Solución real: downgrade Node a 20 LTS o reemplazar middleware http-proxy. Recuperaríamos HMR para desarrollo activo. |
| TODO | Tests E2E / integración UI | Solo hay smoke tests del agente APB sobre API. Sumar Playwright tests para flujos críticos (POS, alta de cliente, OCR). |
| TODO | StockAjusteTarget casteo feo | El dialog espera Articulo completo pero recibimos solo el embedded. Cambiar el tipo del dialog a un Pick<Articulo, ...> o tipo propio. |

## 2.8 Deploy físico (hardware en sucursal)

El sistema tiene los drivers implementados y testeados, pero el deploy físico en cada PC de mostrador depende de hardware del cliente. Esto NO es deuda de código — es trabajo de instalación y configuración por caja.

| Estado | Ítem | Detalle |
| --- | --- | --- |
| TODO | Balanzas — identificar modelo por sucursal | ¿Cada sucursal tiene Systel o Kretz? ¿Qué modelo exacto? El agent soporta ambas marcas + network. Driver mock funciona OK para preview. |
| TODO | Balanzas — cablear y configurar COM port | Conectar serial RS-232 a la PC del cajero. Identificar COM port asignado por Windows. |
| TODO | Balanzas — setear .env del agent por caja | SCALE_MODE=systel¦kretz¦network, SCALE_PORT=COMX, SCALE_BAUDRATE=9600. Repetir por caja. |
| TODO | Balanzas — test físico end-to-end | Pesar producto real en la balanza, abrir POS, confirmar que weigh-dialog lee el peso. Validar tara y stability flag. |
| TODO | Impresoras 3NSTAR — driver USB o Network | PRINTER_MODE=usb (PRP-080 USB) o network (PRP-080N Ethernet). Driver implementado, falta config por caja. |
| TODO | Impresoras — papel 80mm + cortado | PRINTER_PAPER_WIDTH_MM=80, prueba de impresión real con corte automático. |
| TODO | Agent como servicio Windows | Hoy se arranca a mano con `python -m jarvis_agent`. Para producción: NSSM o WinSW para que levante al boot, reinicie al crashear, y se vea en services.msc. |
| TODO | AFIP cert + key físicos en cada sucursal | El cert AFIP se ubica en `instance/afip_certs/<cuit>/`. Cada sucursal puede usar el mismo cert (CASA SALCO único CUIT) o uno propio si hubiese sucursales con razón social distinta. |
| TODO | Backups en cada caja | SQLite local del POS Tauri (Fase 2): backup diario a la red interna o a una USB rotativa. |

# 3. Plan de acción recomendado

## Sprint 1 — Pase a producción (prioridad máxima)

Generar JWT_SECRET_KEY y SECRET_KEY reales con `openssl rand -hex 32` y setear en .env del servidor.

Conseguir cert+key de AFIP, instalarlos, configurar AFIP_MODE=pyafipws y AFIP_HOMO=false.

Conseguir API key de Gemini (recomendado: ultrabarato + free tier amplio) y setear OCR_MODE=gemini.

Cargar el inventario real (stock) — desde XLS, conteo físico o ETL del sistema viejo.

Migrar a Postgres y setup gunicorn como servicio Windows. Backups diarios.

Smoke test final con el agente APB tras todos los cambios.

## Sprint 2 — Operación robusta

Logging estructurado + Sentry para captura de errores.

Rate limiting en /auth/login. Forzar password reset al primer login.

Logging de auditoría: tabla audit_log + triggers.

Procedimientos documentados: backup, restore, rollback, deploy.

## Sprint 3 — Calidad de datos y features

Detector y consolidador de marcas duplicadas.

Mantenimiento — secciones extra (usuarios/roles, parámetros).

Catalog-promociones design retry.

Tests E2E con Playwright para los flows críticos.

Documento generado el 2026-05-07. Refleja el estado del repositorio y de la infraestructura observable en ese momento. Para tener un panorama actualizado, regenerar este documento corriendo `scripts/generate_gap_doc.py` después de cualquier cambio mayor.